| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ninh Hòa, ngày tháng 4 năm 2022 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023;

Thực hiện Công văn số 598/STTTT-CNTTBCVT ngày 06/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 04/5/2022 của Thị ủy Ninh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa;

Thực hiện Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030,

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2023, với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Phát triển Chính quyền số

- Cập nhật, triển khai và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức các cơ sở dữ liệu (CSDL) của thị xã hiện có để chia sẻ, kết nối với các hệ thông thông tin (HTTT) trên địa bàn tỉnh và quản lý, sử dụng có hiệu quả.

- Thường xuyên rà soát các TTHC đủ điều kiện được công bố trực tuyến để đề xuất với UBND tỉnh và thực hiện được cung cấp thông tin, liên kết trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau của thị xã.

- Tiếp tục duy trì 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ công việc của thị xã, xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và HTTT của cơ quan quản lý.

- 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội còn hiệu lực phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã được thực hiện chung qua Hệ thống báo cáo của tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- 80% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng số.

- Tổ chức thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc các lĩnh vực, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu theo quy định; toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong năm trên tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến của thị xã đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

- Các HTTT được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) theo cấp độ; 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ, phòng, chống mã độc.

- Nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng lực tham mưu công tác ATTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT ở cơ quan nhà nước thị xã và các xã, phường; kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT cho người dùng cuối; 100% trường tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) 100% các cổng/trang thông tin điện tử (TTĐT) của các cơ quan nhà nước cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về Quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Cổng TTĐT thị xã và 100% UBND các xã, phường có cổng/trang TTĐT đáp ứng các tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch) tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.

b) 100% các dịch vụ công trực tuyến của thị xã được công bố đủ điều kiện thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình; tiếp tục triển khai thực hiện việc xác thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

c) Vận động, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tham gia các HTTT chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử trên các HTTT của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số

1.1. Ngày Chuyển đổi số

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số.

1.2. Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ ràng, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ đối với công tác chuyển đổi số thuộc ngành, lĩnh vực của mình quản lý, xuất phát từ chính đặc thù, điểm nổi bật của ngành, địa phương mình, tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các ngành liên quan và các doanh nghiệp công nghệ số uy tín để xác định và có giải pháp đúng đắn trong triển khai.

b) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cùng phối hợp, chủ động tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của các cơ quan hành chính nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân ở chính trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng; đăng tải đầy đủ tin, bài viết trên chuyên mục chuyển đổi số của cổng/trang thông tin điện tử thị xã, xã, phường và các trang thông tin, mạng xã hội tuyên truyền khác về chuyển đổi số của thị xã.

1.3. Kênh truyền thông về chuyển đổi số

a) Giới thiệu, phổ biến để toàn thể CBCCVC, người lao động, doanh nghiệp, người dân biết và tra cứu thông tin về chuyển đổi số trên các chuyên trang thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia: Cẩm nang chuyển đổi số quốc gia (https://dx.mic.gov.vn), câu chuyện chuyển đổi số của 63 tỉnh, thành phố (https://t63.mic.gov.vn), bài toán chuyển đổi số (https://c63.mic.gov.vn), Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (https://smedx.vn hoặc https://smedx.mic.gov.vn).

b) Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường được giao quản lý các kênh truyên truyền về chuyển đổi số của thị xã thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt chia sẻ thông tin trên các ứng dụng mạng xã hội.

2. Thể chế số

a) Quán triệt, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về triển khai công tác chuyển đổi số.

b) Triển khai các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin, phát triển Chính quyền số của thị xã (chi tiết danh mục văn bản ban hành tại Phụ lục I kèm theo).

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, quy chế khai thác, sử dụng HTTT, CSDL dữ liệu đã được UBND thị xã ban hành, bảo đảm phù hợp các nội dung quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

d) Chủ động liên kết, thu hút các thành phần kinh tế tham gia hoạt động chuyển đổi số; ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước và thuê dịch vụ CNTT theo quy định.

3. Hạ tầng số

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin đi động, sử dụng chung trạm thu phát sóng thông tin đi động năm 2023 trên địa bàn theo đúng định hướng của tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển trạm BTS tại các khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông, đặc biệt là tốc độ Internet, triển khai hiệu quả băng tầng mạng di động 4G, 5G.

b) Triển khai đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT của thị xã thông qua các dự án, nhiệm vụ; tuân thủ nguyên tắc ATTT mạng. Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án hạ tầng số trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 “Đầu tư, xây dựng thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh”.

c) Phối hợp, đôn đốc với VNPT Khánh Hòa hoàn thành 100% việc chuẩn hóa kết nối mạng TSLCD, triển khai thực thi bảo đảm ATTT.

d) Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin đầu/cuối để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc chuyển đổi IPv6 tại hệ thống máy chủ của thị xã theo tiến độ các dự án, nhiệm vụ.

đ) Cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, trang bị bổ sung hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị (máy tính, hạ tầng mạng, máy quét, đường truyền…), trong đó cần bảo đảm các thiết bị và HTTT có kết nối Internet được nâng cấp hoặc đầu tư mới phải tương thích và sẵn sàng cho việc sử dụng IPv6.

e) Văn phòng HĐND và UBND thị xã chủ trì, phối hợp tổ chức rà soát, bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho phòng máy chủ tại UBND thị xã, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số, đô thị thông minh tại địa phương theo lộ trình được phê duyệt; phấn đấu đạt các chỉ tiêu đánh giá về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số cấp huyện, xã theo tiêu chí các Chương trình mục tiêu quốc gia, bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số của tỉnh.

4. Dữ liệu số

a) Cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành, lĩnh vực theo danh mục dự án, nhiệm vụ được giao, trong đó khuyến khích các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường tự đầu tư xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành, lĩnh vực hàng năm theo hướng dữ liệu mở để thuận tiện, dễ dàng trong việc truy xuất, kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, thị xã sau này. Cụ thể: Ưu tiên xây dựng, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng dữ liệu từ máy sinh ra theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công, ưu tiên khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, của tỉnh. Thường xuyên cập nhật các CSDL phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp.

d) Chủ quản các HTTT, CSDL tự tổ chức kiểm tra, đánh giá dữ liệu định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 9, Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, triển khai các biện pháp nhằm duy trì, phát triển dữ liệu, dữ liệu nào không bảo đảm cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau thì xây dựng kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong các năm tiếp theo (nếu có).

đ) Cơ quan hành chính nhà nước triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu kết quả giải quyết TTHC vào Kho quản lý dữ liệu kết quả giải quyết TTHC điện tử (đối với các kết quả giải quyết TTHC mới hình thành); tạo lập và nộp hồ sơ lưu trữ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

e) Tiếp tục triển khai số hóa, quản lý các kết quả giải quyết TTHC bản giấy còn hiệu lực để triển khai thực hiện.

5. Nền tảng số

a) Triển khai tuyên truyền, lập danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, điểm du lịch, di tích, hộ gia đình đăng ký nhu cầu tham gia vào địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số: Sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số (tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ,…).

b) Đẩy mạnh đầu tư hoặc thuê sử dụng các hệ thống nền tảng theo lộ trình chuyển đổi số phục vụ dạy, học trực tuyến, thanh toán trực tuyến, học bạ điện tử, quản trị nhà trường, quản lý bệnh viện, cơ sở y tế; hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân; quản lý tiêm chủng; các nền tảng phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, việc xây dựng các nền tảng, phần mềm phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kết nối với các nền tảng dùng chung quốc gia, nền tảng dùng chung của tỉnh để tránh trùng lặp, lãng phí.

6. Nhân lực số

a) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của thị xã, thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo, cán bộ quản lý, CBCCVC của thị xã; tuyên truyền, hướng dẫn bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://onetouch.mic.gov.vn).

b) Cử cán bộ chủ chốt tham gia chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, sự kiện khác về chuyển đổi số, ATTT do cơ quan Trung ương tổ chức.

c) Tạo điều kiện về thời gian hoặc xem xét, cử cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước tham gia thi tuyển và học tập các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về CNTT phù hợp với vị trí việc làm; cử cán bộ có chuyên môn về CNTT theo học các lớp đào tạo Thạc sĩ do tỉnh tổ chức; cử cán bộ tham mưu công tác chuyển đổi số tham gia thường xuyên các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn về chuyển đổi số. Tăng cường giao lưu, làm việc, hợp tác với các công ty, tập đoàn công nghệ hoặc các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tiếp cận, học hỏi, mở rộng hiểu biết về chuyển đổi số;…

d) Cơ quan, địa phương lấy nhu cầu của người dân làm mục tiêu và tăng cường ứng dụng CNTT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi triển khai các nền tảng số, dịch vụ số liên quan đến người dân. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng để sớm đưa các nền tảng số, dịch vụ số đi vào thực tiễn của đời sống Nhân dân.

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp công nghệ số tổ chức bồi dưỡng, tập huấn triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng cho Tổ công nghệ số cộng đồng theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến, duy trì thường xuyên, nhiều lần và theo từng nội dung của nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng.

7. An toàn thông tin mạng

a) Triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023; các nhiệm vụ/dự án trọng tâm của Đề án “Xây dựng thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của thị xã năm 2023.

b) Tiếp tục phân loại, xác định, phê duyệt cấp độ an toàn cho các HTTT theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ được duyệt; rà soát, xác định cấp độ trong quá trình xây dựng mới hoặc nâng cấp HTTT theo quy định.

c) Hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và phải được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định.

đ) Cử CBCC tham gia tập huấn các kiến thức về quản lý, nhận thức và tầm quan trọng của an toàn thông tin cho lãnh đạo, quản lý phụ trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn; đào tạo nâng cao kỹ năng, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của thị xã theo chuẩn, khung chương trình và yêu cầu kỹ năng an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, hướng dẫn hoặc các chương trình đào tạo theo các chứng chỉ quốc tế.

e) Phổ biến kiến thức, kỹ năng đảm bảo ATTT nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng là công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

g) Cổng/trang TTĐT, HTTT cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng của thị xã, kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại đến trẻ em, quyền trẻ em trên môi trường mạng trên địa bàn.

h) Văn phòng HĐND và UBND thị xã định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống giám sát ATTT mạng đối với HTTT; kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu giám sát, cảnh báo sự cố ATTT mạng với Trung tâm giám sát an toàn thông tin của tỉnh; có kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức và sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất ATTT mạng.

8. Chính quyền số

a) Khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; HTTT của thị xã tuân thủ Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

b) Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

c) Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát huy hiệu quả mạng lưới bưu chính công ích và chính quyền cơ sở trong công tác hỗ trợ, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thay đổi hành vi thực hiện TTHC.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực triển khai các dự án, nhiệm vụ đã được xác định và phê duyệt tại Đề án “Xây dựng thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”và Kế hoạch này.

đ) Triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực khác theo lộ trình được phê duyệt.

e) Đẩy mạnh tổ chức đấu thầu qua mạng, mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu theo nội dung triển khai của Kế hoạch này.

9. Kinh tế số

a) Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Chương trình sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://smedx.vn hoặc https://smedx.mic.gov.vn;  thực hiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn).

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và cung cấp thông tin về thị trường, nguyên liệu, thời tiết... phục vụ sản xuất, kinh doanh theo Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (số 12216/KH-UBND ngày 01/12/2021).

10. Xã hội số

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đến đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

b) Thực hiện phổ cập điện thoại di động thông minh cho người dân (mỗi người dân một điện thoại di động thông minh), mỗi hộ gia đình một đường cáp quang; có chính sách khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền (trước mắt là ứng dụng Phản ánh kiến nghị Khánh Hòa).

c) Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống.

d) Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn.

đ) Triển khai hiệu quả các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên thị xã; quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

IV.  GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc ứng dụng đa đạng các kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân; khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền; ngành giáo dục nghiên cứu, đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học.

b) Nâng cấp, tích hợp các tiện ích, ứng dụng cung cấp thông tin và hỗ trợ tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trên Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử của thị xã, cổng/trang TTĐT của các xã, phường và các HTTT khác của cơ quan nhà nước.

c) Tích cực truyền thông quảng bá Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, lợi ích và cách thức nộp/nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội Facebook, Zalo,…

d) Nâng cao chất lượng nội dung, thời lượng phát sóng các chương trình truyền thông về Chính phủ số, Chính quyền số, chuyên mục Chuyển đổi số, an toàn thông tin trên hệ thống truyền thanh của thị xã.

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

a) Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động: Tiếp nhận/trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán trực tuyến và hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công.

b) Tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã.

# 3. Triển khai ứng dụng hiệu quả các công nghệ số

Tổ chức đánh giá hiệu quả để có cơ sở đề xuất lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số theo từng giai đoạn phát triển của tỉnh.

4. Thu hút nguồn lực CNTT

a) Tạo điều kiện, thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

c) Kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương qua các chương trình, dự án triển khai theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án khác.

d) Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, các nhà tài trợ có nhu cầu đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn.

V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

Danh mục các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục II, III kèm theo).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số năm 2023 dự kiến là:……triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: …….. triệu đồng.

- Ngân sách thị xã: ……..triệu đồng (vốn đầu tư công: ….. triệu đồng, kinh phí chi thường xuyên: …….. triệu đồng).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa

Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thị xã, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về nội dung chuyên môn đối với các kế hoạch, đề án, nhiệm vụ triển khai Kế hoạch; tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã.

c) Hướng dẫn các Cổng TTĐT thị xã, đài truyền thanh các xã, phường, Trang TTĐT các địa phương tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về chuyển đổi số trong xã hội.

d) Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục II Kế hoạch này.

đ) Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND thị xã xử lý, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng HTTT của thị xã; Cổng thông tin điện tử (website dưới tên miền ninhhoa.khanhhoa.gov.vn); các phần mềm dùng chung và các dịch vụ Internet cơ bản đang được triển khai trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của HTTT thị xã trong quá trình thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

c) Đầu tư, nâng cấp và mua sắm các trang thiết bị CNTT nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của HTTT do cơ quan đang quản lý.

d) Thực hiện rà soát lại hệ thống thông tin, trường hợp có sử dụng camera giám sát, đề nghị rà soát, điều chỉnh và tham mưu UBND thị xã phê duyệt lại Hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đã được phê duyệt.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, cân đối kinh phí để tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch đối với nhiệm vụ do ngân sách bảo đảm theo đúng quy định.

5. Phòng Nội vụ

a) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã triển khai phương án nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của tỉnh để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và triển khai chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số trên địa bàn.

b) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng và triển khai chương trình, phương án đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương về chuyển đổi số, Chính phủ số, Chính quyền số, kỹ năng số, ATTT mạng và các vấn đề khác có liên quan.

c) Thực hiện tốt công tác đánh giá thi đua khen thưởng của các cơ quan, địa phương, trong đó có lồng ghép các nội dung đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT.

6. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ được giao tại Mục III và các, nhiệm vụ CNTT tại Mục IV Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa vào Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp phần đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ CNTT (công tác lập, thẩm định, phê duyệt đề án/dự án/nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu, triển khai và nghiệm thu hợp đồng,...) bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

c) Thực hiện báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này về Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa theo hướng dẫn và định kỳ hàng tháng.

7. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Cổng Thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa và Trang Thông tin điện tử các xã, phường

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong xã hội; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến các hoạt động ứng dụng CNTT và truyền thông tại địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND thị xã (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); - Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo); - Ban Tuyên giáo Thị ủy; - Chủ tịch và các PCT UBND thị xã; - Các Phòng chuyên môn; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; - UBND các xã, phường; - Công an thị xã; - Thị Đoàn Ninh Hòa; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - Cổng Thông tin điện tử thị xã; - Lưu: VT, VHTT. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Tâm |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN LĨNH VỰC CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ  NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /3/2023

của UBND thị xã Ninh Hòa)

| STT | Tên văn bản | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của UBND thị xã Ninh Hòa | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4/2023 (Đã họp BCĐ CĐS góp ý lần 1 và gửi dự thảo KH để góp ý lần 2; ban hành trước ngày 15/4/2023 theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông) |
| 2 | Tờ trình về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng thị xã Ninh Hòa thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Phòng Văn hóa và Thông tin | Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 02/2023 (Đã ban hành) |
| 3 | Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2023 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 3/2023 (Đã ban hành) |
| 4 | Văn bản triển khai Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4/2023 |
| 5 | Văn bản triển khai Kế hoạch triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4/2023 |
| 6 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống họp trực tuyến của thị xã Ninh Hòa | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4/2023 |
| 7 | Văn bản triển khai Quyết định về quy định đánh giá mức độ chuyển đổi số của cấp huyện, cấp xã | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Tháng 6/2023 |
| 8 | Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức công nghệ thông tin cho CBCC lãnh đạo, phụ trách CNTT các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; Bồi dưỡng về kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số trong CQNN thị xã | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Tháng 6/2023 |
| 9 | Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Tháng 8/2023 |
| 10 | Văn bản tiếp tục triển khai, đánh giá tình hình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống | Phòng Kinh tế | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Trong năm 2023 |
| 11 | Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường, | - UBND các xã, phường; - Phòng Văn hóa và Thông tin; | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên trong năm |
| 12 | Xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo tần suất phát sóng 1 tuần/1 lần. | - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; - UBND các xã, phường; | Các cơ quan, đơn vị liên quan | - Hoàn thành việc xây dựng chuyên mục trong tháng 3/2023; - Đảm bảo tần suất cập nhật trong năm. |
| 13 | Tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử | - Văn phòng HĐND và UBND thị xã; - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên trong năm |
|  | Các dự án/nhiệm vụ của Đề án “Xây dựng thị xã Ninh Hòa thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định, kế hoạch, quy chế nhằm tổ chức triển khai chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh vực | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; |  | Thường xuyên trong năm |

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /4/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

| Stt | Tên dự án/nhiệm vụ | Chủ đầu tư | Mục tiêu, nội dung đầu tư (dự kiến) | Thời gian triển khai | Nguồn vốn (NSTW, NS tỉnh, NS cấp huyện, Vốn khác) | Tổng mức đầu tư (Dự kiến; đơn vị tính: triệu VNĐ) | Dự kiến nội dung đầu tư năm 2023 | Nhu cầu kế hoạch kinh phí năm 2023 (đơn vị tính: triệu VNĐ) | Căn cứ pháp lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu tư, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa 27 xã, phường | Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND các xã, phường | Hiện đại hóa trang thiết bị CNTT tại Bộ phận một cửa nhằm đáp ứng các nhu cầu của các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyển đổi số, số hóa thủ tục hành chính ở cấp xã | 2023-2025 | NS cấp tỉnh | 12.150 | Thực hiện đầu tư | 4.500 | Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa | Đề nghị Công an đề xuất nhu cầu kinh phí cho năm 2023 |
| 2 | Nâng cấp hệ thống máy chủ, thiết bị CNTT vận hành các phần mềm dùng chung của thị xã. | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | Tăng cường khả năng vận hành các phần mềm dùng chung, nâng cao bảo mật thông tin, ATTT, phục vụ chuyển đổi số của thị xã; Nâng cấp các máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật ATTT và các thiết bị liên quan. | 2023-2025 | NS cấp huyện | 5.000 | Thực hiện đầu tư | 3.000 |  |  |
| 3 | Nâng cấp hệ thống kỹ thuật giám sát, quan sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật ¦ tự trên địa bàn thị xã Ninh Hòa | Công an thị xã | Triển khai lắp đặt thêm camera quan sát tại các địa phương phía Tây và phía Biển của thị xã Ninh Hòa và nâng cấp hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ hình ảnh camera, nhằm tăng cường cho việc quản lý, kiểm soát, điều hành tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, đặc biệt là tại các điểm nóng, điểm phức tạp, phục vụ lợi ích của nhân dân, để cuộc sống bình yên hơn | 2023-2025 | NS cấp huyện | 9.711,220 | Thực hiện đầu tư |  |  |  |
| 4 | Trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho Công an 27 xã phường thực hiện Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa | Công an thị xã | Thực hiện trang bị các thiết bị máy vi tính, máy in và các thiết bị mạng nhằm kết nối đến hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch, nhanh chóng, chính xác, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả (người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch, hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua mạng Internet) chỉ cần ở nhà hoặc bất cứ đâu cũng có thể giải quyết được mà không cần phải đến cơ quan, tổ chức thực hiện như trước đây, do vậy sẽ giảm được thời gian, chi phí, đi lại tốn kém đặc biệt là tập trung đông người, chờ đợi | 2023-2025 | NS cấp huyện | 1.812,839 | Thực hiện đầu tư |  |  |  |
| 5 | Lắp đặt hệ thống camera và trạm cân giám sát tại bãi rác Hòn Rọ | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Theo dõi, giám sát việc thu gom, vận chuyển vận hành xử lý chất thải rắn và nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ; kịp thời nắm bắt tình hình thực tế để giải quyết các vấn đề phát sinh tại bãi rác Hòn Rọ và nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại khu vực | Năm 2023 | NS cấp tỉnh | 575 | Thực hiện đầu tư | 575 |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /4/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

| Stt | Tên nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Mục tiêu, nội dung đầu tư (dự kiến) | Thời gian triển khai | Nguồn vốn (NSTW, NS tỉnh, NS cấp huyện, Vốn khác) | Tổng mức đầu tư (Dự kiến; đơn vị tính: triệu VNĐ) | Dự kiến nội dung đầu tư năm 2023 | Nhu cầu kế hoạch kinh phí năm 2023 (Đơn vị tính: triệu VNĐ) | Căn cứ pháp lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triển khai Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ vĩnh viễn tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026” trên địa bàn thị xã | Phòng Nội vụ | Nhằm chuyển đổi việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ ở dạng giấy sang khai thác dưới dạng dữ liệu số, giúp cho việc khai thác cung cấp thông tin được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Thực hiện quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ được số hóa | 2021-2026 | NS cấp tỉnh | 11.308 | Thực hiện đầu tư | 7.400,4 | Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa |  |
| 2 | Số hóa dữ liệu sổ hộ tịch | Phòng Tư pháp | Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng chung) đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (trước ngày 01/01/2025) | 2022 - 2024 | NS cấp tỉnh | 6.436,371 | Toàn bộ nhiệm vụ |  | Kế hoạch số 4165/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa | Đề xuất kinh phí năm 2023 |
| 3 | Chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông xã Ninh Bình | UBND xã Ninh Bình | Đầu tư mới hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bao gồm: Phần cứng, phần mềm theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020. (gồm: Mua sắm, lắp đặt thiết bộ hệ thống) | 2023 | NS cấp tỉnh | 360 | Toàn bộ nhiệm vụ | 360 | Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa | (Đề nghị điều chỉnh bổ sung thêm kinh phí) |
| 4 | Trang bị màn hình LED phục vụ cho Trung tâm chính trị thị xã, Trung tâm Hội nghị thị xã | Phòng Văn hóa và Thông tin | Mua sắm, lắp đặt mới màn hình LED cho Trung tâm Hội nghị thị xã Ninh Hòa nhằm mục đích tổ chức các Hội nghị, hội thảo, sự kiện chính trị - văn hóa của thị xã; mua sắm, lắp đặt mới màn hình LED cho Trung tâm chính trị thị xã Ninh Hòa nhằm mục đích tổ chức các lớp bồi dưỡng đảng viên, học tập Nghị quyết… của thị xã | 2023 | NS cấp tỉnh | 810 | Toàn bộ nhiệm vụ | 810 |  |  |
| 5 | Tuyên truyền nội dung nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Ninh Hòa | Phòng Văn hóa và Thông tin | Tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Ninh Hòa | 2023-2025 | NS cấp huyện | 120 |  | 60 |  |  |
| 6 | Tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử | Phòng Kinh tế | Nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số của người dân trong xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm | 2023-2025 | NS cấp huyện | 90 |  | 30 |  |  |
| 7 | Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số trong CQNN thị xã | Phòng Văn hóa và Thông tin | Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức công nghệ thông tin cho CBCC lãnh đạo, phụ trách CNTT các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường | 2023-2025 | NS cấp huyện | 60 |  | 30 |  |  |
| 8 | Tổ chức đánh giá các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương. | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | Đánh giá ứng dụng web, máy chủ, hệ điều hành, ứng dụng nền tảng. Hỗ trợ khắc phục điểm yếu, lỗ hổng; Đánh giá lại sau khắc phục; Lập báo cáo đánh giá | 2023 | NS cấp huyện | 162 | Toàn bộ nhiệm vụ | 162 |  |  |
| 9 | Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ môi trường của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Quản lý dữ liệu về hồ sơ môi trường của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa | 2023 | NS cấp huyện | 950 | Toàn bộ nhiệm vụ | 950 |  |  |
| 10 | Duy trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị trực tuyến thị xã Ninh Hòa | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | Duy trì, bảo dưỡng câc trang thiết bị, phần cứng của hệ thống Hội nghị trực tuyến thị xã Ninh Hòa | 2023 | NS cấp huyện | 250 | Toàn bộ nhiệm vụ | 250 |  |  |
| 11 | Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, gia đình, di tích | Phòng Văn hóa và Thông tin | Xây dựng phần mềm nhập liệu, tổng hợp, truy xuất, lưu trữ và đánh giá, tính toán đưa ra chỉ tiêu, số liệu cho năm tiếp theo đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, gia đình, di tích | 2023 | NS cấp huyện | 279,5 | Toàn bộ nhiệm vụ | 279,5 |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |