| ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| THỊ XÃ NINH HÒA |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /KH-UBND |  | Ninh Hòa, ngày tháng 12 năm 2024 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 14084/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo mọi thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thụ hưởng các tiện ích khi thực hiện các dịch vụ công (DVC) trên môi trường điện tử, có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện truy cập khác nhau.

- Tăng tính minh bạch, công khai trong giải quyết DVC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, gia tăng sự tin tưởng của người dân vào bộ máy hành chính nhà nước nói chung và quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC nói riêng.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc triển khai DVCTT trên địa bàn thị xã.

- Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tổ chức với phương châm lấy người dân là chủ thể, là mục tiêu, là động lực để đổi mới, cải cách nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về sự cần thiết và tầm quan trọng của cải cách hành chính bao gồm cung cấp DVCTT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp dịch vụ công; gắn hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng, sử dụng DVCTT.

2. Triển khai các cơ chế, chính sách

a) Đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thị xã năm 2025 theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường.

- Thời hạn hoàn thành: Quý I/2025 (Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương năm 2025).

b) Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để làm gương, hướng dẫn cho người thân, người dân sử dụng khi có nhu cầu.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2024 - 2025.

c) Khuyến khích UBND các xã, phường có giải pháp tạm thời để hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 trong các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trước khi HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ.

- Cơ quan chủ trì: UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2025.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2024-2025.

đ) Phối hợp thực hiện, đề xuất giải pháp để rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường.

Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2025.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến

a) Nội dung, hình thức:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích và sự thuận tiện của DVCTT thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT phải thường xuyên, liên tục, thông tin dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, tiết kiệm, tránh hình thức:

- Xây dựng chuyên mục, tin, bài, ảnh, đồ họa thông tin (infographic), video clip tạo xu thế... hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để đăng tải, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau, trên phương tiện truyền thông đại chúng, trên cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước, tại các cơ sở giáo dục... Đồng thời, duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền qua các pa-nô, băng-rôn, tranh cổ động, màn hình điện tử, dịch vụ SMS, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền, các hướng dẫn sử dụng DVCTT.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về DVCTT và hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện các DVCTT tại các điểm phục vụ bưu chính công cộng.

- Tiếp tục đề xuất các giải pháp hỗ trợ thực hiện DVCTT trên địa bàn thị xã; trong đó chú trọng các giải pháp về truyền thông, hướng dẫn, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng...

- Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng DVCTT.

b) Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; UBND các xã, phường.

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Các cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

4. Hạ tầng kỹ thuật

Mua sắm, đầu tư trang thiết bị đảm bảo hạ tầng kỹ thuật hiện có phục vụ cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, đảm bảo đường truyền ổn định, tốc độ cao, đảm bảo điều kiện vật chất tại cơ quan và Bộ phận một cửa các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

5. Thực hiện cập nhật, lưu trữ dữ liệu số

Số hóa, tạo lập, xử lý, lưu trữ các dữ liệu số của hồ sơ thủ tục hành chính; dữ liệu điện tử của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quy trình tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công.

- Nội dung:

+ Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm 100% hồ sơ, kết quả mới luôn luôn được số hóa ngay khi tiếp nhận, xử lý, giải quyết; đến năm 2025, đạt mục tiêu số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; kết quả giải quyết thủ tục hành chính được lưu vào Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; đồng thời, quản lý, tái sử dụng các dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

+ Thường xuyên cập nhật dữ liệu điện tử của các tổ chức, cá nhân để lưu giữ dữ liệu vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh giúp quản lý dữ liệu điện tử của từng tổ chức, cá nhân theo tài khoản sử dụng được đồng bộ.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường thực hiện đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

6. Đào tạo nhân lực số

a) Cử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn về chuyển đổi số (bao gồm nội dung tập huấn về dịch vụ công trực tuyến) trên các nền tảng học trực tuyến hoặc do cơ quan chuyên môn của tỉnh, thị xã tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2025.

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp hoặc lồng ghép nội dung thực hiện vào kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, cải cách hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn; Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2025.

7. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

a) Triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Nội dung:

+ Bảo đảm được nguồn kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin chuyên ngành, trang thiết bị đang sử dụng của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

+ Thường xuyên rà soát, hoàn thành việc xác định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt đối với 100% hệ thống thông tin đang vận hành.

+ Bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn; Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

b) Định kỳ tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi quản lý, tối thiểu 01 lần/01 năm (Căn cứ vào quy mô của hệ thống thông tin và tình hình thực thế tại cơ quan, đơn vị).

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

8. Thực hiện việc giải quyết các DVC, TTHC các cấp

a) Triển khai các giải pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để người dân có thể giám sát việc xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước (email, SMS và thông báo trên cổng dịch vụ công) hoặc phương thức khác (trao đổi thông tin, trạng thái hồ sơ qua các ứng dụng OTT (như Zalo)).

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Phòng Văn hóa và Thông tin; Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Hàng năm.

c) Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo thời gian thực trên môi trường điện tử và theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời công khai kết quả đánh giá trên Cổng Thông tin điện tử thị xã theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Phòng Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc; UBND các xã, phường

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu tại kế hoạch.

b) Hướng dẫn các cơ quan triển khai Kế hoạch theo phạm vi thẩm quyền; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo UBND thị xã xem xét, giải quyết.

3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã

a) Chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nội dung rà soát, số hóa, cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi thẩm quyền.

c) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được UBND thị xã giao tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thị xã xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: (VBĐT) | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như trên; - TT. Thị ủy, TT. HĐND (để báo cáo); - Các cơ quan chuyên môn; - UBND các xã, phường; - Trung tâm VHTTTT (thực hiện); - Các tổ chức chính trị - xã hội (phối hợp); - Cổng Thông tin điện tử thị xã (đăng tải); - Lưu: VT, VHTT. | Nguyễn Thị Hồng Hải |