| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ninh Hòa, ngày tháng 5 năm 2024 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 864/KH-UBND ngày 07/3/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa về công tác chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch CĐS năm 2024),

Nhằm tập trung ưu tiên thực hiện cho các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm trong năm 2024 đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số năm 2024, với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo được lộ trình, các nhiệm vụ chuyển đổi số được đề ra tại Kế hoạch CĐS năm 2024 được hoàn thành. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

- Đánh giá được kết quả thực hiện chuyển đổi số trong năm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp thị xã nhìn nhận được toàn cảnh mức độ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị trực thuộc để thấy được điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục và thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu thực hiện chương trình chuyển đổi số của thị xã. Từ đó, cải thiện các nội dung, tiêu chí trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp huyện.

2. Yêu cầu

- Tỷ lệ hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số dự kiến theo Kế hoạch này đạt từ 80% trở lên.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường chủ trì các nhiệm vụ, dự án được giao phải đảm bảo được tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để có biện pháp khắc phục, xử lý.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục đính kèm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin – cơ quan Thường trực kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch; hướng dẫn thực hiện lồng ghép vào chế độ báo cáo định kỳ.

- Định kỳ hàng tháng cập nhật, tổng hợp, ban hành báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã gửi Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; trong đó yêu cầu phải báo cáo được kết quả thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch trong tháng tiếp theo, không bỏ sót nhiệm vụ được giao.

- Đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch; tham mưu họp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã năm 2024.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp các ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị và địa phương; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thị xã, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với mục tiêu, chỉ đạo và thay đổi của tỉnh.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao; thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số gửi Phòng Văn hóa và Thông tin – cơ quan Thường trực kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã chậm nhất ngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo và tham mưu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã báo cáo tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2024, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số; khuyến khích việc chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, gửi Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch chuyển đổi số thị xã, bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND thị xã, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã về việc triển khai công tác chuyển đổi số của thị xã trong năm 2024.

| Nơi nhận: - Sở TTTT (để biết); - Chủ tịch và các PCT UBND thị xã; - Các Phòng chuyên môn; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; - UBND các xã, phường; - Công an thị xã; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - Cổng Thông tin điện tử thị xã; - Lưu: VT, VHTT. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Hải Thoại |
| --- | --- |

Phụ lục

CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       /5/2024

của UBND thị xã Ninh Hòa)

| TT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Lộ trình triển khai | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai về chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 1.1 | Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Năm 2024 | Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND thị xã |
| 1.2 | Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Năm 2024 | Kế hoạch số 811/KH-UBND ngày 04/03/2024 của UBND thị xã |
| 1.3 | Văn bản triển khai Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến toàn trình năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Năm 2024 | Công văn số 1513/UBND ngày 15/04/2024 của UBND thị xã |
| 1.4 | Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Tháng 4/2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi. |
| 1.5 | Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh trên địa bàn thị xã Ninh Hòa” | Phòng Văn hóa và Thông tin | Tháng 6/2024 |  |
| 1.6 | Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh |  |
| 1.7 | Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) thị xã Ninh Hòa năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Tháng 7/2024 |  |
| 1.8 | Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Tháng 9/2024 |  |
| 1.9 | Văn bản triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của cấp huyện, cấp xã | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Tháng 11/2024 |  |
| 2 | Triển khai các dự án/nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số sử dụng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp năm 2024 |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh (IOC) thị xã Ninh Hòa | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Năm 2024-2025 |  |
| 2.2 | Tổ chức đánh giá các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương. | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | Năm 2024 |  |
| 2.3 | Trang bị màn hình LED phục vụ cho Trung tâm chính trị thị xã, Trung tâm Hội nghị thị xã | Phòng Văn hóa và Thông tin | Năm 2024-2025 | Đang triển khai |
| 2.4 | Triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) cho các xã, phường: Ninh Đông, Ninh Lộc, Ninh Ích, Ninh Phước, Ninh Tân, Ninh Thân, Ninh Thọ, Ninh Thượng, Ninh Sim, Ninh Sơn, Ninh Vân, Ninh Hà, Ninh Thủy, Ninh Đa, Ninh Giang, Ninh Hải | UBND xã Ninh Đông | Năm 2024 | Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 15/4/2024 của UBND xã Ninh Đông. Cụ thể: Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.065.433.000 đồng (Ngân sách thị xã) |
|  |  | UBND xã Ninh Phước | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND xã Ninh Tân | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND xã Ninh Thân | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND xã Ninh Thọ | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND xã Ninh Sim | Năm 2024 | Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 01/3/2024 của UBND xã Ninh Sim. Cụ thể: Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.065.433.000 đồng (Ngân sách thị xã + Ngân sách xã) |
|  |  | UBND xã Ninh Thượng | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND xã Ninh Ích | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND xã Ninh Lộc | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND xã Ninh Sơn* | Năm 2024 | Báo cáo số 709/BC-STTTT ngày 11/3/2024 của Sở TTTT. Cụ thể: - Tổng mức đầu tư dự án: 900.000.000 đồng. + Ngân sách tỉnh: 630.000.000 đồng. + Ngân sách xã, thị xã Ninh Hòa: 270.000.000 đồng. |
|  |  | UBND xã Ninh Ninh Vân* | Năm 2024 | Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 14/3/2024 của UBND xã Ninh Vân. Cụ thể: - Tổng mức đầu tư dự án: 496.417.000 đồng. + Ngân sách tỉnh: 350.000.000 đồng. + Ngân sách xã, thị xã Ninh Hòa: 150.000.000 đồng. |
|  |  | UBND phường Ninh Đa | Năm 2024 | Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 17/4/2024 của UBND phường Ninh Đa. Cụ thể: Tổng mức đầu tư dự kiến: 420.000.000 đồng (Ngân sách thị xã) |
|  |  | UBND phường Ninh Hà | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND phường Ninh Giang | Năm 2024 | Tờ trình số 585/TTr-UBND ngày 25/3/2024 của UBND phường Ninh Giang. Cụ thể: Tổng mức đầu tư dự kiến: 900.000.000 đồng (Ngân sách thị xã) |
|  |  | UBND phường Ninh Thủy | Năm 2024 |  |
|  |  | UBND phường Ninh Hải | Năm 2024 | Công văn số 421/VHTT ngày 03/4/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin về báo cáo kết quả kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất Đài truyền thanh phường Ninh Hải (Trong đó, đề xuất UBND thị xã hỗ trợ kinh phí để đầu tư mới Đài Truyền thanh phường Ninh Hải theo hướng chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT do xuống cấp nặng, tỷ lệ phủ sóng phát thanh hiện tại chỉ đạt 15% toàn phường) |
| 3 | Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn |  |  |  |
| 3.1 | Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động cổng/trang thông tin điện tử (Gồm: Chuyên trang/Chuyên mục chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa, các địa phương) | Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND các xã, phường | Thường xuyên trong năm | Báo cáo kết quả hoạt động từng tháng (số lượng tin, bài) |
| 3.2 | Thực hiện chuyên mục về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo tần suất phát sóng 1 tuần/1 lần. | - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; - UBND các xã, phường; | - Có chuyên mục về chuyển đổi số; - Đảm bảo tần suất cập nhật trong năm. | Báo cáo kết quả hoạt động từng tháng (số lượng tin, bài) |
| 3.3 | Tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử | Các cơ quan chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Thường xuyên trong năm |  |
| 3.4 | Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số thuộc ngành, lĩnh vực; Đề án 06 trong CQNN thị xã, các Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 ở các thôn và người dân | Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường; | Thường xuyên trong năm | - Kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số; - Các lớp tập huấn được tổ chức; |
| 4 | Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin |  |  |  |
| 4.1 | Thực hiện đầu tư đồng bộ trang thiết bị phần cứng, phần mềm nhằm bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ cho các HTTT ngành, lĩnh vực đang quản lý | Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Thường xuyên trong năm |  |
| 4.2 | Thực hiện đánh giá an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước | Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND các xã, phường | Thường xuyên trong năm | Cổng/trang TTĐT của cơ quan nhà nước được đánh giá đảm bảo an toàn thông tin |
| 4.3 | Việc tuân thủ pháp luật của đơn vị vận hành, chủ quản HTTT của thị xã; việc tổ chức thực hiện tự kiểm tra, đánh giá định kỳ về ATTT và quản lý rủi ro ATTT tổng thể trong hoạt động của cơ quan, tổ chức theo quy định; việc tổ chức đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm ATTT… | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | Thường xuyên trong năm |  |