| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ninh Hòa, ngày tháng năm 2024 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024;

Thực hiện Công văn số 357/STTTT-CNTTBCVT ngày 01/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 04/5/2022 của Thị ủy Ninh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa;

Thực hiện Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030,

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2024, với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Phát triển Chính quyền số

- Cập nhật, triển khai và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số trên địa bàn thị xã.

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính (TTHC)  đủ điều kiện được công bố trực tuyến toàn trình để đề xuất với UBND tỉnh và thực hiện được cung cấp thông tin, liên kết trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau của thị xã.

- Tiếp tục duy trì 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ công việc của thị xã, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin (HTTT) của cơ quan quản lý.

- 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội còn hiệu lực phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã được thực hiện chung qua Hệ thống báo cáo của tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), kỹ năng số.

- Tổ chức thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc các lĩnh vực, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu theo quy định; toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong năm trên tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến của thị xã đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

- Các HTTT được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) theo cấp độ; 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ, phòng, chống mã độc.

- Nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng lực tham mưu công tác ATTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT ở cơ quan nhà nước thị xã và các xã, phường; kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT cho người dùng cuối; 100% trường tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

2. Phát triển kinh tế số

Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thị xã sử dụng các nền tảng số; 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

3. Phát triển xã hội số

- Nâng cao các tỷ lệ: Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang.

- Các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thị xã sử dụng nền tảng số, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác. Tăng giá trị (hoặc số lượng) giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số

1.1. Ngày Chuyển đổi số

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số.

1.2. Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ ràng, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ đối với công tác chuyển đổi số thuộc ngành, lĩnh vực của mình quản lý, xuất phát từ chính đặc thù, điểm nổi bật của ngành, địa phương mình, tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các ngành liên quan và các doanh nghiệp công nghệ số uy tín để xác định và có giải pháp đúng đắn trong triển khai.

b) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cùng phối hợp, chủ động tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của các cơ quan hành chính nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân ở chính trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng; đăng tải đầy đủ tin, bài viết trên chuyên mục chuyển đổi số của cổng/trang thông tin điện tử thị xã, các xã, phường và các kênh thông tin tuyên truyền khác về chuyển đổi số của thị xã.

1.3. Kênh truyền thông về chuyển đổi số

a) Tiếp tục giới thiệu, phổ biến để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động, doanh nghiệp, người dân biết và tra cứu thông tin, tham gia các khóa đào tạo về chuyển đổi số trên các chuyên trang thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia: Cổng thông tin về Chuyển đổi số quốc gia (https//dx.gov.vn); cẩm nang chuyển đổi số quốc gia (https://dx.mic.gov.vn), câu chuyện chuyển đổi số của 63 tỉnh, thành phố (https://t63.mic.gov.vn), bài toán chuyển đổi số (https://c63.mic.gov.vn), hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (https://smedx.vn hoặc https://smedx.mic.gov.vn); nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs, https://chuyendoiso.mobiedu.vn); Cổng dữ liệu quốc gia (https://data.gov.vn); nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ (https://capdo.ais.gov.vn); cơ sở dữ liệu về công nghiệp ICT Việt Nam (https://makeinvietnam.mic.gov.vn); công cụ miễn phí, hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (https://dbi.gov.vn); Cổng Thông tin điện tử về làng số (https://langso.dx.gov.vn) và các chuyên trang, chuyên mục chuyển đổi số của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (https://chuyendoiso.khanhhoa.gov.vn), Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”, các chuyên trang, chuyên mục chuyển đổi số của thị xã trên Cổng Thông tin điện tử thị xã (https://chuyendoiso.ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/),  hệ thống đài truyền thanh cơ sở của thị xã,…

b) Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường được giao quản lý các kênh truyên truyền về chuyển đổi số của thị xã thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt chia sẻ thông tin trên các ứng dụng mạng xã hội.

2. Thể chế số

a) Quán triệt, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về triển khai công tác chuyển đổi số.

b) Triển khai các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin, phát triển Chính quyền số của thị xã (chi tiết danh mục văn bản ban hành tại Phụ lục I kèm theo).

c) Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm về các kiến thức, kỹ năng số, nền tảng số cho cán bộ, công chức, viên chức, các Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 (Tổ CNSCĐ&ĐA06) và người dân.

d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, quy chế khai thác, sử dụng HTTT, CSDL dữ liệu đã được UBND thị xã ban hành, bảo đảm phù hợp các nội dung quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

e) Chủ động liên kết, thu hút các thành phần kinh tế tham gia hoạt động chuyển đổi số; ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước và thuê dịch vụ CNTT theo quy định.

3. Hạ tầng số

a) Triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số 11303/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, năng lượng; thiết lập các điểm truy nhập wifi miễn phí tại các khu vực công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, xã khó khăn; chuyển đổi mạng lưới, hệ thống thông tin, ứng dụng sang địa chỉ giao thức internet IPv6; thực hiện chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn vốn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

b) Triển khai đầu tư, nâng cấp các HTTT, CNTT của thị xã thông qua các dự án, nhiệm vụ; tuân thủ nguyên tắc ATTT mạng, bảo mật dữ liệu. Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án hạ tầng số trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 “Đầu tư, xây dựng thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh”.

c) Phối hợp, đôn đốc với VNPT Khánh Hòa hoàn thành 100% việc chuẩn hóa kết nối mạng TSLCD, triển khai thực thi bảo đảm ATTT.

d) Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin đầu/cuối để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc chuyển đổi IPv6 tại hệ thống máy chủ của thị xã theo tiến độ các dự án, nhiệm vụ.

e) Cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, trang bị bổ sung hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị (máy tính, hạ tầng mạng, máy quét, đường truyền…), trong đó cần bảo đảm các thiết bị và HTTT có kết nối Internet được nâng cấp hoặc đầu tư mới phải tương thích và sẵn sàng cho việc sử dụng IPv6.

f) Văn phòng HĐND và UBND thị xã chủ trì, phối hợp tổ chức rà soát, bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho phòng máy chủ tại UBND thị xã, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã bảo đảm các thiết bị và hệ thống thông tin có kết nối Internet được nâng cấp hoặc đầu tư mới phải tương thích và sẵn sàng cho việc sử dụng IPv6 nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số, đô thị thông minh tại địa phương theo lộ trình được phê duyệt; phấn đấu đạt các chỉ tiêu đánh giá về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số cấp huyện, cấp xã theo tiêu chí các Chương trình mục tiêu quốc gia, bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số của tỉnh.

4. Dữ liệu số

a) Cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, lĩnh vực theo danh mục dự án, nhiệm vụ được giao, trong đó khuyến khích các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường tự đầu tư xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành, lĩnh vực hàng năm theo hướng dữ liệu mở để thuận tiện, dễ dàng trong việc truy xuất, kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, thị xã sau này. Cụ thể: Ưu tiên xây dựng, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng dữ liệu từ máy sinh ra theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công, ưu tiên khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, của tỉnh. Thường xuyên cập nhật các CSDL phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Chủ quản các HTTT, CSDL tự tổ chức kiểm tra, đánh giá dữ liệu định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 9, Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, triển khai các biện pháp nhằm duy trì, phát triển dữ liệu, dữ liệu nào không bảo đảm cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau thì xây dựng kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong các năm tiếp theo (nếu có).

c) Cơ quan hành chính nhà nước triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu kết quả giải quyết TTHC vào Kho quản lý dữ liệu kết quả giải quyết TTHC điện tử (đối với các kết quả giải quyết TTHC mới hình thành); tạo lập và nộp hồ sơ lưu trữ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

d) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Kế hoạch số 1403/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh); Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- -2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Khánh Hòa (Kế hoạch số 6559/KHPH-TCTĐA06CP-TCTĐA06KH ngày 04/7/2023).

5. Nền tảng số

Đẩy mạnh đầu tư hoặc thuê sử dụng các hệ thống nền tảng theo lộ trình chuyển đổi số phục vụ dạy, học trực tuyến, thanh toán trực tuyến, học bạ điện tử, quản trị nhà trường, quản lý bệnh viện, cơ sở y tế; hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân; quản lý tiêm chủng; các nền tảng phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, việc xây dựng các nền tảng, phần mềm phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kết nối với các nền tảng dùng chung quốc gia, nền tảng dùng chung của tỉnh để tránh trùng lặp, lãng phí.

6. Nhân lực số

a) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của thị xã, thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo, cán bộ quản lý, CBCCVC của thị xã; tuyên truyền, hướng dẫn bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://onetouch.mic.gov.vn).

b) Cử cán bộ chủ chốt tham gia chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, sự kiện khác về chuyển đổi số, ATTT do cơ quan Trung ương tổ chức; cử cán bộ tham mưu công tác chuyển đổi số, triển khai các dự án, nhiệm vụ tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn về chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tăng cường giao lưu, làm việc, hợp tác với công ty, tập đoàn công nghệ lớn hoặc các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học để tạo điều kiện cho CBCCVC tiếp cận, học hỏi, mở rộng hiểu biết về chuyển đổi số;…

c) Tăng cường giao lưu, làm việc, hợp tác với các công ty, tập đoàn công nghệ hoặc các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tiếp cận, học hỏi, mở rộng hiểu biết về chuyển đổi số;…

d) UBND cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, thiết yếu (sử dụng dịch vụ công trực tuyến; mua sắm trực tuyến; thanh toán trực tuyến; tự bảo vệ mình trên không gian mạng;…) trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs, https://chuyendoiso.mobiedu.vn); phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan triển khai các khóa đào tạo, hướng dẫn trực tiếp hoặc trực tuyến kỹ năng sử dụng các nền tảng số đặc thù của tỉnh, địa phương; bảo đảm hoàn thành các chỉ số về nhân lực số trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh.

e) Phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp công nghệ số tổ chức bồi dưỡng, tập huấn triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng cho Tổ công nghệ số cộng đồng theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến, duy trì thường xuyên, nhiều lần và theo từng nội dung của nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng.

7. An toàn thông tin mạng

a) Triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024; các nhiệm vụ/dự án trọng tâm của Đề án “Xây dựng thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của thị xã năm 2023.

b) Tiếp tục phân loại, xác định, phê duyệt cấp độ an toàn cho các HTTT theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ được duyệt; rà soát, xác định cấp độ trong quá trình xây dựng mới hoặc nâng cấp HTTT theo quy định.

c) Hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và phải được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định.

d) Cử CBCC tham gia tập huấn các kiến thức về quản lý, nhận thức và tầm quan trọng của an toàn thông tin cho lãnh đạo, quản lý phụ trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn; đào tạo nâng cao kỹ năng, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của thị xã theo chuẩn, khung chương trình và yêu cầu kỹ năng an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, hướng dẫn hoặc các chương trình đào tạo theo các chứng chỉ quốc tế.

e) Phổ biến kiến thức, kỹ năng đảm bảo ATTT nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng là công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

f) Cổng/trang TTĐT, HTTT cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng của thị xã, kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại đến trẻ em, quyền trẻ em trên môi trường mạng trên địa bàn.

g) Văn phòng HĐND và UBND thị xã định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống giám sát ATTT mạng đối với HTTT; kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu giám sát, cảnh báo sự cố ATTT mạng với Trung tâm giám sát an toàn thông tin của tỉnh; có kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức và sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất ATTT mạng; chủ động thực hiện rà quét lỗ hổng, mối nguy hại trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01 lần/6 tháng và tham mưu UBND thị xã gửi báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ đánh giá chỉ số DTI cấp tỉnh (Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

8. Chính quyền số

a) Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: tiếp tục triển khai một số giải pháp tại Kế hoạch số 7501/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2024; phát huy hiệu quả mạng lưới bưu chính công ích và chính quyền cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 trong công tác hỗ trợ, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thay đổi hành vi thực hiện TTHC; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

b) Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

c) Tổ chức triển khai Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (Kế hoạch số 11252/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh); Xây dựng Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) thị xã năm 2024; cơ quan được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các chỉ số, nhóm chỉ số chuyển đổi số cần chủ động tham mưu và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thành tốt các chỉ số cấp huyện.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực triển khai các dự án, nhiệm vụ đã được xác định và phê duyệt tại Đề án “Xây dựng thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch này.

e) Triển khai Hệ thống Phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa (tại địa chỉ: pakn.khanhhoa.gov.vn) để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên mạng Internet nhằm kết nối, tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền trong tỉnh một cách hiệu quả trên môi trường mạng.

f) Triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực khác theo lộ trình được phê duyệt; chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 theo lộ trình tại Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh.

g) Đẩy mạnh tổ chức đấu thầu qua mạng, mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu theo nội dung triển khai của Kế hoạch này.

9. Kinh tế số

a) Tổ chức triển khai, tuyên truyền có hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, vừa, siêu nhỏ trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thị xã; triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn thị xã; tuyên truyền việc sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tăng số lượng giao dịch trên các sàn thương mại điện tử, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điển tử; ...

c) Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Chương trình sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://smedx.vn hoặc https://smedx.mic.gov.vn;  thực hiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn).

10. Xã hội số

a) Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển xã hội số; Triển khai phổ cập cho người dân sử dụng ứng dụng VneID (danh tính số có giá trị tương đương thẻ Căn cước công dân): Tuyên truyền, thúc đẩy người dân thiết lập tài khoản VNeID, định danh mức độ 2; sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập, sử dụng dịch vụ số trên các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công.

b) Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thị xã. Triển khai các sáng kiến thúc đẩy thanh toán số không dùng tiền mặt tại các khu dân cư, từ đó dần hình thành làng số, xã số, chợ, khu phố không dùng tiền mặt, từ đó nhân rộng, lan tỏa kinh nghiệm. Thực hiện phổ cập điện thoại di động thông minh cho người dân (mỗi người dân một điện thoại di động thông minh); có chính sách khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền (trước mắt là ứng dụng Phản ánh kiến nghị Khánh Hòa).

c) Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 trong việc tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số; đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản VNeID để truy cập Cổng dịch vụ công; hướng dẫn người dân tham gia các khóa học về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Triển khai phổ cập cho người dân biết để chủ động tìm hiểu kiến thức an toàn, an ninh mạng cơ bản khi tham gia môi trường số; sử dụng các nền tảng, công cụ, tiện ích được cập nhật trên Cổng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ khonggianmang.vn.

e) Triển khai hiệu quả các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên thị xã; quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

III.  GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc ứng dụng đa đạng các kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân; giới thiệu, phổ biến, khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng công nghệ số để tương tác với chính quyền.

b) Nâng cấp, tích hợp các tiện ích, ứng dụng cung cấp thông tin và hỗ trợ tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trên Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử của thị xã, cổng/trang TTĐT của các xã, phường và các HTTT khác của cơ quan nhà nước.

c) Tích cực truyền thông quảng bá Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, lợi ích và cách thức nộp/nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube,…

d) Nâng cao chất lượng nội dung, thời lượng phát sóng các chương trình truyền thông về Chính phủ số, Chính quyền số, chuyên mục Chuyển đổi số, an toàn thông tin trên hệ thống truyền thanh của thị xã.

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

a) Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động: Tiếp nhận/trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán trực tuyến và hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công.

b) Tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã.

c) Ưu tiên mua sắm, thuê dịch vụ các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh theo quy định cho các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số.

# 3. Triển khai ứng dụng hiệu quả các công nghệ số

Tổ chức đánh giá hiệu quả các nền tảng, giải pháp công nghệ mới để có cơ sở đề xuất lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số theo từng giai đoạn phát triển của thị xã.

4. Thu hút nguồn lực CNTT

a) Tạo điều kiện, thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

c) Kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương qua các chương trình, dự án triển khai theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án khác.

d) Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, các nhà tài trợ có nhu cầu đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn.

IV. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

Danh mục các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2024 (chi tiết tại Phụ lục II, III kèm theo).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số năm 2024 dự kiến là: ……. triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: ……… triệu đồng.

- Ngân sách thị xã: …… triệu đồng (vốn đầu tư công: ….. triệu đồng, kinh phí chi thường xuyên: ….. triệu đồng).

“Xác định tỷ lệ chi ngân sách cho công tác chuyển đổi số của thị xã”

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa

Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thị xã, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về nội dung chuyên môn đối với các kế hoạch, đề án, nhiệm vụ triển khai Kế hoạch; tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã; tổ chức triển khai việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của thị xã theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

c) Hướng dẫn các Cổng TTĐT thị xã, đài truyền thanh các xã, phường, Trang TTĐT các địa phương tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về chuyển đổi số trong xã hội.

d) Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục II Kế hoạch này.

e) Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND thị xã xử lý, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng HTTT của thị xã; Cổng thông tin điện tử (website dưới tên miền ninhhoa.khanhhoa.gov.vn); các phần mềm dùng chung và các dịch vụ Internet cơ bản đang được triển khai trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của HTTT thị xã trong quá trình thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

c) Đầu tư, nâng cấp và mua sắm các trang thiết bị CNTT nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của HTTT do cơ quan đang quản lý.

d) Thực hiện rà soát lại hệ thống thông tin, trường hợp có sử dụng camera giám sát, đề nghị rà soát, điều chỉnh và tham mưu UBND thị xã phê duyệt lại Hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đã được phê duyệt.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, cân đối kinh phí để tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch đối với nhiệm vụ do ngân sách bảo đảm theo đúng quy định.

5. Phòng Nội vụ

a) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã triển khai phương án nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của tỉnh để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và triển khai chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số trên địa bàn.

b) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng và triển khai chương trình, phương án đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương về chuyển đổi số, Chính phủ số, Chính quyền số, kỹ năng số, ATTT mạng và các vấn đề khác có liên quan.

c) Thực hiện tốt công tác đánh giá thi đua khen thưởng của các cơ quan, địa phương, trong đó có lồng ghép các nội dung đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và của thị xã để thực hiện đánh giá, xếp loại thi đua.

6. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ được giao tại Mục II và các dự án, nhiệm vụ CNTT tại Mục IV Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa vào Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp phần đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

b) Triển khai nhiệm vụ được giao để nâng cao các chỉ số chuyển đổi số được giao chủ trì; thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã theo Bộ chỉ số được ban hành tại Quyết định số 15425/QĐ-CT.UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa và hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin.

c) Tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số (công tác lập, thẩm định, phê duyệt đề án/dự án/nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu, triển khai và nghiệm thu hợp đồng,...) bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; quan tâm công tác rà soát, đánh giá hiện trạng để làm cơ sở xác định nhu cầu đầu tư nhằm tăng cường tiết kiệm và hiệu quả đầu tư; chủ động nghiên cứu các định mức, kinh tế kỹ thuật lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực khác phục vụ xây dựng dự toán chi phí đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

c) Thực hiện báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này về Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa theo hướng dẫn và định kỳ hàng tháng.

7. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Cổng Thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa và Trang Thông tin điện tử các xã, phường

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong xã hội; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến các hoạt động ứng dụng CNTT và truyền thông tại địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND thị xã (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); - Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo); - Ban Tuyên giáo Thị ủy; - Chủ tịch và các PCT UBND thị xã; - Các Phòng chuyên môn; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; - UBND các xã, phường; - Công an thị xã; - Thị Đoàn Ninh Hòa; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - Cổng Thông tin điện tử thị xã; - Lưu: VT, VHTT. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Tâm |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN LĨNH VỰC CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ  NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /       /2024

của UBND thị xã Ninh Hòa)

| STT | Tên văn bản | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND thị xã |
| 2 | Văn bản triển khai Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến toàn trình năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4/2024 |
| 3 | Kế hoạch hoặc Văn bản triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2024 |
| 4 | Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Ninh Hòa năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh |
| 5 | Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) thị xã Ninh Hòa năm 2024 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 7/2024 |
| 6 | Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Phòng Văn hóa và Thông tin | Tháng 4/2024 |
| 7 | Các Chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định, quy chế nhằm tổ chức triển khai chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh vực. | Các cơ quan chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; |  | Năm 2024 |
| 8 | Văn bản triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của cấp huyện, cấp xã | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Tháng 11/2024 |
| 9 | Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số | Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; | Tháng 9/2024 |
| 10 | Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 tại các xã, phường. | - UBND các xã, phường; - Phòng Văn hóa và Thông tin; | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên trong năm |
| 11 | Tổ chức phổ biến, tuyên truyền tin, bài viết về các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trên chuyên mục về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo tần suất phát sóng 1 tuần/1 lần. | - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; - UBND các xã, phường; | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Đảm bảo tần suất cập nhật trong năm. |
| 12 | Tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử | - Văn phòng HĐND và UBND thị xã; - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên trong năm |
| 13 | Triển khai các dự án/nhiệm vụ của Đề án triển khai mô hình đô thị thông minh thị xã Ninh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Các Phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, phường; |  | Thường xuyên trong năm |

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /     /2024 của UBND thị xã Ninh Hòa)

| Stt | Tên dự án/nhiệm vụ | Chủ đầu tư | Mục tiêu, nội dung đầu tư (dự kiến) | Thời gian triển khai | Nguồn vốn (NSTW, NS tỉnh, NS cấp huyện, Vốn khác) | Tổng mức đầu tư (Dự kiến; đơn vị tính: triệu VNĐ) | Dự kiến nội dung đầu tư năm 2024 | Nhu cầu kế hoạch kinh phí năm 2024 (đơn vị tính: triệu VNĐ) | Căn cứ pháp lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh (IOC) thị xã Ninh Hòa | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | Hệ thống máy chủ cho Trung tâm giám sát điều hành thông minh thị xã Ninh Hòa; Trang bị hạ tầng CNTT- TT phục vụ Trung tâm Giám sát điều hành thông minh thị xã Ninh Hòa; Hệ thống Điều hành đô thị thôngminh thị xã Ninh Hòa và ứng dụng IOC trên nền tảng Web/Mobile, tích hợp các phân hệ: Phân hệ Camera giám sát an ninh trật tự công cộng (tích hợp AI phân tích camera tại các điểm trọng yếu hiện có tại thị xã trong giai đoạn 1); Phân hệ giám sát thông tin trên không gian mạng (giám sát dư luận xã hội); Phân hệ Báo cáo kinh tế xã hội; Tích hợp Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa của Tỉnh; Tích hợp báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thị xã (tích hợp từ Cổng dịch vụ công Quốc gia và Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh); Tích hợp phân hệ Giáo dục; Tích hợp phân hệ Y tế. | 2024-2025 | NS cấp tỉnh; NS cấp huyện | 17.500 | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 10.000 | Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa |  |
| … | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /     /2024 của UBND thị xã Ninh Hòa)

| Stt | Tên nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Mục tiêu, nội dung đầu tư (dự kiến) | Thời gian triển khai | Nguồn vốn (NSTW, NS tỉnh, NS cấp huyện, Vốn khác) | Tổng mức đầu tư (Dự kiến; đơn vị tính: triệu VNĐ) | Dự kiến nội dung đầu tư năm 2024 | Nhu cầu kế hoạch kinh phí năm 2023 (Đơn vị tính: triệu VNĐ) | Căn cứ pháp lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức đánh giá các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương. | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | Đánh giá an toàn thông tin Hệ thống Đánh giá ứng dụng web; đánh giá máy chủ; đánh giá hệ điều hành, ứng dụng nền tảng; hỗ trợ khắc phục điểm yếu, lỗ hổng; đánh giá lại sau khắc phục; lập báo cáo đánh giá | 2024 | NS cấp huyện | 162 | Toàn bộ nhiệm vụ | 162 | Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa |  |
| 2 | Trang bị màn hình LED phục vụ cho Trung tâm chính trị thị xã, Trung tâm Hội nghị thị xã | Phòng Văn hóa và Thông tin | Mua sắm, lắp đặt mới màn hình LED cho Trung tâm Hội nghị thị xã Ninh Hòa nhằm mục đích tổ chức các Hội nghị, hội thảo, sự kiện chính trị - văn hóa của thị xã; mua sắm, lắp đặt mới màn hình LED cho Trung tâm chính trị thị xã Ninh Hòa nhằm mục đích tổ chức các lớp bồi dưỡng đảng viên, học tập Nghị quyết,...của thị xã | 2024-2025 | NS cấp huyện | 810 | Toàn bộ nhiệm vụ | 810 |  |  |
| 3 | Triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) cho các xã: Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh Vân, Ninh Tân và Ninh Sơn | UBND các xã: Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh Vân, Ninh Tân và Ninh Sơn | Theo lộ trình chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) trên địa bàn thị xã. Ưu tiên các địa phương đăng ký nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao | 2024 | Cần xác định rõ nguồn vốn | 3.640 | Thực hiện đầu tư | 3.640 | Kế hoạch số 1781/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa | UBND các xã: Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh Vân, Ninh Tân và Ninh Sơn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác định rõ nguồn vốn |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 4.612 |  |  |